@gena_feed

Claude Code 인스타그램 콘텐츠 자동화

전체 시스템 설계서  v1.0

릴스 · 캐러셀(카드뉴스) · 스토리  |  7 에이전트  |  Nanogen 연동  |  완전 자동화 파이프라인

| 7 에이전트 | 12 스킬 파일 | 3 콘텐츠 유형 | Nanogen 연동 |
| --- | --- | --- | --- |

# 목차 및 설계 개요

| # | 섹션 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 아키텍처 | 3레이어 구조, 7에이전트 전체 맵, 데이터 흐름 |
| 2 | 에이전트 설계 | 각 에이전트 역할 정의, 허용/금지 도구, 스킬 파일 |
| 3 | Gena 캐릭터 일관성 시스템 | LoRA 관리, 마스터 프롬프트, ID 일관성 QA |
| 4 | 아이템 리서치 → 매칭 파이프라인 | 실제 제품 크롤링, 이미지 참조, QA 검증 |
| 5 | Nanogen 연동 설계 | 이미지/동영상 API 활용, Workflow Studio 파이프라인 |
| 6 | 콘텐츠 유형별 제작 파이프라인 | 릴스 / 캐러셀 / 스토리 각각의 제작 흐름 |
| 7 | 프롬프트 엔지니어 에이전트 | 멀티모달 프롬프트 생성, 품질 기준 |
| 8 | 동영상 전담 에이전트 | 릴스 전용 파이프라인, Nanogen 비디오 연동 |
| 9 | 운영 스케줄러 에이전트 | 자동 예약, 최적 업로드, 성과 피드백 루프 |
| 10 | QA 고도화 시스템 | 이미지-리서치 검증, 자동 수정 루프 |
| 11 | 파일/디렉터리 구조 | 전체 Claude Code 프로젝트 파일 트리 |
| 12 | 30일 구축 로드맵 | 주차별 구축 순서 및 체크리스트 |

# 1. 전체 시스템 아키텍처

## 1-1. 3레이어 구조

설계 원칙: 한 에이전트가 한 가지 일만 한다 (단일 책임 원칙). 컨텍스트 오염 방지 + 이슈 발생 시 즉시 위치 특정.

시스템은 오케스트레이션 / 에이전트 / 스킬의 3레이어로 구성됩니다:

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 | Write 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 오케스트레이터 | AGENT.md (orchestrator) | 라우팅, 스폰, 게이팅, 사용자 컨펌 관리 | O (리서치 결과 저장) |
| L2 에이전트 (9개) | researcher / item-researcher / prompt-engineer / contents-marketer / designer / video-agent / developer / qa-reviewer / scheduler | 각자 단일 역할 | 역할별 제한 |
| L3 스킬 (12개) | *.SKILL.md | 150줄 이내 자기완결 실행 명세 | 없음 (참조만) |

## 1-2. 9에이전트 전체 맵

| 에이전트 | 핵심 역할 | 허용 도구 | 금지 도구 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| researcher | 트렌드·패션 리서치 | WebSearch, Read | Write, Edit | research.md |
| item-researcher | 실제 아이템 리서치·매칭 | WebSearch, WebFetch, Read | Write, Edit | items.json |
| prompt-engineer | 멀티모달 프롬프트 생성·최적화 | Read, Write | WebSearch, Edit | prompts.json |
| contents-marketer | 기획·카피라이팅 | Read, Write | WebSearch, HTML 구현 | plan.md, copy.md |
| designer | 비주얼 기획, Nanogen 이미지 생성 | Read, Write, Nanogen API | HTML 구현, QA | assets/ 이미지 |
| video-agent | 릴스 영상 생성·편집 | Read, Write, Nanogen API, ffmpeg | 기획, QA | reels/ 영상 |
| developer | HTML/CSS 슬라이드 구현·PNG 추출 | Read, Write, Edit, Bash | 기획, QA | slides/ PNG |
| qa-reviewer | 전체 결과물 검수 | Read, validate_slide.py | Write, Edit (엄금) | qa-report.md |
| scheduler | 발행 예약·성과 수집·피드백 | Read, Write, Meta API, Bash | 콘텐츠 생성 | schedule.json |

## 1-3. 전체 데이터 흐름

트렌드 인풋 → researcher → item-researcher → prompt-engineer → [contents-marketer + designer + video-agent 병렬] → developer → qa-reviewer → [고/중 이슈 있으면 → developer 수정 루프] → QA 통과 → scheduler → 발행

병렬 처리 포인트 (대기 시간 최소화):

- contents-marketer의 카피 작성 ↔ designer의 Gena 이미지 생성 → 동시 진행

- 릴스 영상 생성 (video-agent) ↔ 캐러셀 슬라이드 HTML 조립 (developer) → 동시 진행

- item-researcher의 추가 아이템 리서치 ↔ prompt-engineer의 프롬프트 고도화 → 동시 진행

# 2. 에이전트 상세 설계

## 2-1. researcher (트렌드 리서치 전담)

역할: 트렌드·경쟁 계정·해시태그 인텔리전스 수집. 콘텐츠 기획 금지.

- 입력: 주제 키워드, 시즌, 플랫폼 (인스타그램 탐색탭 기준)

- 출력: research.md — 트렌드 요약, 경쟁 계정 벤치마크, 해시태그 세트

- 스킬 파일: research-trend.SKILL.md, research-hashtag.SKILL.md

- Write 권한 없음 → 오케스트레이터가 결과를 research.md에 대신 저장

## 2-2. item-researcher (아이템 리서치 전담) ★ 신규

역할: 콘텐츠 주제에 맞는 실제 구매 가능 패션/뷰티/잡화 아이템을 리서치하고 items.json으로 구조화. 이미지 생성 시 아이템 정보를 prompt-engineer에게 전달하여 정확한 시각화 보장.

- 입력: contents-marketer의 plan.md (콘텐츠 주제, 스타일 방향)

- 출력: items.json — 아이템별 상세 정보 구조체

[ { "item_id": "top_001", "type": "상의", "brand": "지오다노", "name": "오버사이즈 코튼 셔츠", "color": "오프화이트", "price": 29900, "purchase_url": "https://...", "ref_image_url": "https://...(제품 이미지)", "visual_desc": "오버사이즈 핏, 앞단추 7개, 카라 넓이 4cm, 소매 7부", "affiliate_link": "https://coupang.com/..." } ]

- 스킬 파일: item-research.SKILL.md, item-visual-desc.SKILL.md

- item-visual-desc.SKILL.md: 아이템 시각적 특징을 프롬프트 언어로 변환하는 규칙 명세

- 데이터 소스: 무신사, 지그재그, 쿠팡파트너스, 네이버 쇼핑

- 제품 이미지 URL 수집 → 이후 designer/prompt-engineer가 ref_image_url 참조

## 2-3. prompt-engineer (프롬프트 엔지니어) ★ 신규

역할: research.md + items.json + Gena 마스터 프롬프트를 합성하여 Nanogen API에 최적화된 이미지/영상 프롬프트를 생성. 카피 작성·HTML 구현 금지.

- 입력: research.md, items.json, gena-master-prompt.md, 콘텐츠 유형 (릴스/캐러셀/스토리)

- 출력: prompts.json — 슬라이드/씬 단위 프롬프트 패키지

{ "content_type": "carousel", "slide_02": { "image_prompt": "gena, 20s korean woman, [MASTER_CHAR_TOKEN], wearing 지오다노 오프화이트 오버사이즈 셔츠 [오버사이즈 핏, 앞단추, 7부 소매], black wide-leg pants, carrying small crossbody bag, standing on 성수동 street, afternoon golden hour, editorial fashion photography", "negative_prompt": "different face, wrong outfit, accessory inconsistency", "reference_images": ["items.json > top_001 > ref_image_url"], "nanogen_config": { "modelId": "gemini-imaging", "aspectRatio": "3:4" } } }

- 스킬 파일: prompt-image.SKILL.md, prompt-video.SKILL.md

- 아이템 시각 묘사 삽입 규칙: items.json의 visual_desc 필드를 프롬프트 중간에 [...] 형태로 삽입

- Gena 토큰 삽입 규칙: 모든 이미지 프롬프트 첫 번째 자리에 [MASTER_CHAR_TOKEN] 필수

- 프롬프트 품질 자기검증 체크리스트 (스킬 파일 내 포함):

- Gena 캐릭터 토큰 포함 여부

- 아이템 visual_desc 정확 반영 여부

- negative_prompt에 'different face, wrong outfit' 필수 포함

- Nanogen config 유효값 여부 (modelId, aspectRatio)

## 2-4. contents-marketer (기획/카피 전담)

역할: 감정 곡선 기반 슬라이드 기획 + 카피라이팅. 리서치·HTML·이미지 생성 금지.

- 입력: research.md, items.json

- 출력: plan.md (슬라이드별 역할+방향), copy.md (실제 카피 텍스트)

- 감정 곡선: 공감 → 전환 → 증거 → 실천 (캐러셀) / 훅 → 바디 → CTA (릴스)

- 스킬 파일: plan-content.SKILL.md, write-copy.SKILL.md

- 같은 레이아웃 패턴 2연속 금지, 같은 감정 온도 3연속 금지

## 2-5. designer (비주얼 기획 + 이미지 생성)

역할: Nanogen API를 통해 Gena 이미지 생성. 카피 작성·HTML 구현·QA 금지.

- 입력: prompts.json (prompt-engineer 산출물), items.json

- 출력: assets/ 폴더 — PNG 이미지 (1080×1440px)

- Nanogen Composition 기능 활용: base_model(Gena) + garment_image(아이템) → outfit swap

- 스킬 파일: design-visual.SKILL.md

- 캐릭터 일관성 검증: 생성 후 자체 체크리스트 실행

- 눈 색상, 헤어스타일, 피부톤이 마스터 레퍼런스와 동일한지

- 아이템이 items.json의 visual_desc와 시각적으로 일치하는지

## 2-6. video-agent (동영상 전담) ★ 신규

역할: 릴스 영상 생성 전담. Nanogen Video API (Kling AI v3.0 / Veo) 활용. 기획·카피·QA 금지.

→ 섹션 8에서 상세 설계

## 2-7. developer (HTML 구현 + PNG 추출)

역할: 캐러셀 슬라이드 HTML/CSS 구현 및 PNG 추출. 기획·QA 금지.

- 입력: copy.md, assets/ 이미지, design-tokens.css

- 출력: slides/ 폴더 — 슬라이드별 HTML + PNG

- 스탠드얼론 HTML 원칙: 외부 URL·CDN 참조 금지, 이미지 base64 인라인 삽입

- 스킬 파일: html-slide.SKILL.md, png-export.SKILL.md

## 2-8. qa-reviewer (QA 검수 전담)

역할: 검수만. Write·Edit 권한 없음 (발견 → 기록 → developer/scheduler에 전달).

- 자동 검증: validate_slide.py (캔버스, overflow, 폰트, 색상 토큰)

- 수동 검증: 팩트 대조, 아이템 이미지 매칭 검증, 캐릭터 일관성 검증

- 스킬 파일: qa-visual.SKILL.md, qa-factcheck.SKILL.md

→ 섹션 10에서 상세 설계

## 2-9. scheduler (운영 스케줄러) ★ 신규

역할: 발행 예약, 최적 업로드 시간 관리, 성과 수집, 피드백 루프. 콘텐츠 생성 금지.

→ 섹션 9에서 상세 설계

# 3. Gena 캐릭터 일관성 시스템 ★ 최우선 요소

핵심 원칙: 팔로워는 '젠아'라는 캐릭터에 투자한다. 외모 불일치는 브랜드 신뢰도를 즉시 파괴한다. 이 시스템의 가장 중요한 단일 요소.

## 3-1. Gena 마스터 프롬프트 파일 (gena-master-prompt.md)

모든 이미지/영상 생성의 기준점. 8장의 다양한 헤어스타일 Gena 참조 이미지를 기반으로 구성되며, prompt-engineer가 이 파일을 반드시 먼저 읽고 프롬프트를 생성한다.

참조 이미지 운용 원칙: 준비된 8장의 Gena 사진은 헤어스타일이 모두 다르게 구성되어 있다. Nanogen 나노바나나2/Pro에 이 참조 이미지를 투입하면, 모델이 인물의 얼굴·체형·피부톤을 그대로 유지하면서 아이템과 배경만 교체한다. 별도의 LoRA 학습 없이 참조 이미지만으로 캐릭터 일관성을 절대 수준으로 유지할 수 있다.

| 항목 | 값 / 운용 방식 | 변경 가능 여부 |
| --- | --- | --- |
| 참조 이미지 풀 | gena_ref_01.jpg ~ gena_ref_08.jpg (헤어스타일 8가지) | 추가만 가능 (삭제 금지) |
| 캐릭터 고정 방식 | Nanogen 나노바나나2/Pro → 참조 이미지의 인물을 그대로 반환 | 절대 불변 |
| 나이/국적 | 20대 초반 한국 여성 (korean woman, early 20s) | 절대 불변 |
| 얼굴 특징 | 참조 이미지에서 자동 추출 (oval face, double eyelid, light skin 등) | 절대 불변 |
| 헤어 | 콘텐츠 주제에 따라 8장 중 1장 선택 → 해당 이미지를 ref로 지정 | 콘텐츠별 선택 허용 |
| 체형 | 참조 이미지에서 자동 유지 (slim, 165cm, long legs) | 절대 불변 |
| 무드/배경 | 프롬프트로 제어 (elegant / casual / street 등) | 콘텐츠별 오버라이드 허용 |
| Negative | different face, different person, cartoon, anime, 3d render | 추가만 가능 |

참조 이미지 선택 기준 (헤어스타일 → 콘텐츠 무드 매핑):

| 참조 이미지 | 헤어스타일 | 추천 콘텐츠 무드 |
| --- | --- | --- |
| gena_ref_01 | 긴 스트레이트 | 포멀 / 출근룩 / 고급 브랜드 |
| gena_ref_02 | 웨이브 하프업 | 데이트룩 / 여성스러운 무드 |
| gena_ref_03 | 단발 (보브컷) | 캐주얼 / 스트릿 / 미니멀 |
| gena_ref_04 | 포니테일 | 스포티 / 액티브 / 여름 |
| gena_ref_05~08 | 기타 스타일 | 시리즈 무드에 따라 선택 |

## 3-2. 기술 확정: Nanogen 나노바나나2/Pro + Outfit Swap 2단계 파이프라인

✅ 확정 결정: 옵션 C (Nanogen 나노바나나2/Pro 활용). 8장의 Gena 참조 이미지를 활용하여 캐릭터 일관성을 절대 수준으로 유지. 별도 LoRA 학습 불필요.

Step 1: Gena 기본 이미지 생성 (나노바나나2/Pro)

- 콘텐츠 무드에 맞는 참조 이미지 선택 (gena_ref_01~08 중 1장)

- Nanogen 나노바나나2/Pro에 참조 이미지 투입 → 인물 그대로 유지

- 배경·포즈·조명만 프롬프트로 제어

- 출력: Gena 기본 포즈 이미지 (아이템 착용 전 상태)

Step 2: 아이템 착용 (Nanogen Outfit Swap / Composition)

- base_model_image: Step 1에서 생성된 Gena 기본 포즈 이미지

- garment_image: items.json의 ref_image_url (실제 제품 이미지)

- Nanogen Composition 모드 호출 → Gena에게 실제 제품을 착용시킴

- 결과: 참조 이미지의 인물 + 실제 구매 가능한 아이템 착용 이미지

2단계 파이프라인 요약: gena_ref_03.jpg (단발, 스트릿 무드) ↓ [나노바나나2/Pro] 성수동 거리 + 캐주얼 포즈 Gena 기본 이미지 ↓ [Nanogen Outfit Swap] Gena + 무신사 지오다노 오버사이즈 셔츠 실제 착용 이미지 ✅

## 3-3. 일관성 자동 검증 체크리스트 (QA 연동)

qa-reviewer가 designer 산출물을 검증할 때 아래 항목을 반드시 확인한다:

| 검증 항목 | 검증 방법 | 실패 시 액션 |
| --- | --- | --- |
| 얼굴 동일인 여부 | 마스터 레퍼런스 이미지와 병렬 비교 | designer → 재생성 요청 |
| 헤어 스타일 일치 | 시리즈 theme.md의 헤어 설정값 대조 | designer → 재생성 |
| 아이템 시각 일치 | items.json visual_desc vs 생성 이미지 | designer → Nanogen Outfit Swap 재시도 |
| 피부톤 일치 | 마스터 레퍼런스 대비 색온도 편차 | prompt-engineer → negative 강화 후 재생성 |
| 배경 설정 일치 | plan.md의 배경/장소 설정 대조 | designer → inpainting으로 배경 교체 |

# 4. 아이템 리서치 → 매칭 파이프라인

## 4-1. item-researcher 실행 흐름

contents-marketer가 plan.md를 완성하면, item-researcher가 즉시 병렬로 실행된다.

| 단계 | 액션 | 도구 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 콘텐츠 주제 분석 (plan.md 읽기) | Read | 필요 아이템 카테고리 목록 |
| 2 | 무신사/지그재그 트렌드 상위 아이템 수집 | WebSearch, WebFetch | 후보 아이템 50개 |
| 3 | 가격대별 필터링 (3만/10만/30만원 대) | Python 스크립트 | 가격대별 10개씩 |
| 4 | 제품 이미지 URL 수집 + visual_desc 작성 | WebFetch + 텍스트 변환 | items.json 초안 |
| 5 | 제휴 링크 생성 (쿠팡파트너스/네이버쇼핑) | API 또는 수동 URL 변환 | items.json 최종 |
| 6 | 오케스트레이터에 저장 요청 | 오케스트레이터 호출 | items.json 저장 |

## 4-2. 아이템 → 이미지 생성 연결 규칙

핵심: 리서치된 아이템의 실제 제품 이미지(ref_image_url)를 Nanogen Composition에 garment_image로 직접 투입. '비슷한 옷'이 아닌 '그 옷 자체'를 Gena에게 입힌다.

- Nanogen Outfit Swap 프로세스:

- 1. Gena 기본 포즈 이미지 (base_model_image)

- 2. 무신사 제품 이미지 (garment_image = items.json.ref_image_url)

- 3. Nanogen POST /api/generate-image → composition mode

- 4. 결과: Gena가 해당 제품을 실제로 착용한 이미지

## 4-3. QA에서의 아이템 검증

| 검증 항목 | 검증 기준 | 심각도 |
| --- | --- | --- |
| 아이템 색상 일치 | 이미지 색상 vs items.json color 필드 | 고 |
| 브랜드/제품명 슬라이드 표기 정확성 | copy.md 텍스트 vs items.json name 필드 | 고 |
| 가격 정보 정확성 | 슬라이드 표기 가격 vs items.json price 필드 | 고 |
| 구매 링크 유효성 | affiliate_link URL 응답코드 200 여부 | 중 |
| 아이템 카테고리 일치 | 이미지 아이템 유형 vs items.json type 필드 | 중 |

# 5. Nanogen 연동 설계

## 5-1. 활용 기능 매핑

| Nanogen 기능 | 사용 에이전트 | 적용 콘텐츠 | API 엔드포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Text-to-Image (Gemini) | designer | 캐러셀 슬라이드 배경, 스토리 배경 | POST /api/generate-image |
| Composition (Outfit Swap) | designer | Gena + 실제 제품 착용 이미지 | POST /api/generate-image (composition mode) |
| Identity Swap | designer | 다른 베이스 이미지에 Gena 얼굴 적용 | POST /api/generate-image (identity_swap) |
| Image-to-Video (Kling v3.0) | video-agent | 릴스 핵심 씬 영상화 | POST /api/generate-video |
| Text-to-Video (Veo) | video-agent | 스토리텔링 릴스 씬 | POST /api/generate-video |
| Workflow Studio | orchestrator | 복잡한 멀티스텝 파이프라인 | WorkflowStore API |

## 5-2. Nanogen API 호출 규칙

보안: API 키는 .env 파일에만 저장. 스킬 파일이나 산출물에 절대 노출 금지.

이미지 생성 (designer 에이전트 호출 예시)

POST /api/generate-image { "prompt": "[prompts.json의 image_prompt 값]", "config": { "modelId": "gemini-imaging", "aspectRatio": "3:4", "resolution": "1080x1440" }, "referenceImages": ["[items.json의 ref_image_url → base64 변환값]"] }

동영상 생성 (video-agent 에이전트 호출 예시)

POST /api/generate-video { "prompt": "[prompts.json의 video_prompt 값]", "config": { "modelId": "kling-v3", "durationSeconds": 5, "klingMode": "pro", "cameraMovement": "pan_right" }, "referenceImages": ["[Gena 기본 이미지 base64]"] }

## 5-3. Nanogen Workflow Studio 파이프라인 설계

반복적인 멀티스텝 생성 작업은 Workflow Studio에 저장하여 재사용한다.

| 워크플로우 이름 | 노드 구성 | 사용 빈도 |
| --- | --- | --- |
| gena-outfit-swap | Image Input(Gena) → Image Input(아이템) → Image Generator(Composition) → Output | 매 콘텐츠 |
| gena-reel-scene | Image Input(Gena 스틸) → Prompt Agent(씬 프롬프트 강화) → Video Generator(Kling) → Output | 릴스 제작 |
| story-bg-gen | Text Input(무드 키워드) → Prompt Agent → Image Generator → Output | 스토리 제작 |
| item-showcase | Image Input(아이템) → Prompt Agent(착용 프롬프트) → Image Generator(I2V) → Video Generator → Output | 아이템 영상 |

# 6. 콘텐츠 유형별 제작 파이프라인

## 6-1. 릴스 (Reels) 제작 파이프라인

목표: 20초 이내 릴스. 훅(0~3초) + 바디(3~15초) + CTA(15~20초). Kling AI v3.0으로 씬별 5초 영상 생성 후 ffmpeg 조립.

| 단계 | 에이전트 | 액션 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | researcher | 트렌드 → 릴스 주제 선정 | research.md |
| 2 | item-researcher | 주제 맞는 아이템 리서치 | items.json |
| 3 | contents-marketer | 씬 기획 (훅/바디/CTA 3파트) | reel-plan.md |
| 4 | prompt-engineer | 씬별 영상 프롬프트 생성 | prompts.json (video_prompts) |
| 5 | designer (병렬) | 씬 키 프레임 이미지 생성 (Nanogen T2I) | assets/reel_frames/ |
| 5 | video-agent (병렬) | 키 프레임 → I2V 변환 (Kling v3.0 5초씩) | reels/scenes/ |
| 6 | video-agent | 씬 조립 + BGM 삽입 (ffmpeg) | reels/final_reel.mp4 |
| 7 | developer | 자막 오버레이 + 훅 텍스트 삽입 | reels/final_with_caption.mp4 |
| 8 | qa-reviewer | 영상 QA (아이템 매칭, 캐릭터, 자막) | qa-report.md |
| 9 | scheduler | 최적 시간 예약 발행 | schedule.json |

릴스 씬 구성 옵션

선택 기준 A (빠른 제작): T2I 이미지 슬라이드쇼 방식 → ffmpeg으로 영상 변환. 제작 시간 30분. 권장: 시작 단계.

선택 기준 B (고퀄리티): Kling v3.0 I2V로 각 씬 실제 영상 생성 후 조립. 제작 시간 2~3시간, 비용 추가. 권장: 팔로워 500+ 이후.

선택 기준 C (하이브리드): 훅 씬(B 방식)만 고퀄리티, 나머지는 A 방식. 핵심 첫 3초에 비용 집중.

## 6-2. 캐러셀 (카드뉴스) 제작 파이프라인

목표: 6~10장 슬라이드. 1080×1440px. HTML/CSS 조립 → PNG 추출. 저장율 >5% 목표.

| 단계 | 에이전트 | 액션 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | researcher + item-researcher | 트렌드 + 아이템 병렬 리서치 | research.md, items.json |
| 2 | contents-marketer | 감정 곡선 기반 슬라이드 기획 | carousel-plan.md |
| 3 | prompt-engineer | 슬라이드별 이미지 프롬프트 생성 | prompts.json |
| 4 | designer | Gena + 아이템 착용 이미지 생성 (Nanogen Outfit Swap) | assets/carousel/ |
| 5 | developer | HTML/CSS 슬라이드 조립 (design-tokens.css 참조) | slides/ |
| 6 | developer | Puppeteer PNG 추출 (1080×1440px) | slides/*.png |
| 7 | qa-reviewer | 슬라이드 QA (팩트, 아이템, 캐릭터, 레이아웃) | qa-report.md |
| 8 | scheduler | 캐러셀 예약 발행 + 캡션/해시태그 자동 생성 | schedule.json |

## 6-3. 스토리 제작 파이프라인

목표: 9:16 (1080×1920px). 투표/질문 스티커 포함. 일 2~3개. 릴스/캐러셀 발행 직후 공유 포함.

| 스토리 유형 | 에이전트 | 핵심 액션 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 릴스 예고 | designer | 릴스 키 프레임 + 카운트다운 오버레이 | story_teaser.png |
| 투표 스티커 | contents-marketer + developer | 다음 주 테마 투표 HTML 조립 | story_vote.png |
| 무드보드 | designer | 주간 베스트 이미지 콜라주 | story_moodboard.png |
| 미공개 컷 예고 | designer | 유료 콘텐츠 힌트 이미지 + 블러 처리 | story_preview.png |
| 릴스 발행 공유 | scheduler | 발행된 릴스 자동 스토리 공유 | 자동 (Meta API) |

# 7. 프롬프트 엔지니어 에이전트 상세 설계

## 7-1. 스킬 파일 구성

| 스킬 파일 | 줄 수 상한 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| prompt-image.SKILL.md | 150줄 | 이미지 프롬프트 구조, Gena 토큰 삽입, 아이템 visual_desc 변환 규칙 |
| prompt-video.SKILL.md | 150줄 | 동영상 프롬프트 (씬 묘사, 카메라 무브먼트, 감정 방향) |
| prompt-quality-check.SKILL.md | 100줄 | 프롬프트 자기검증 체크리스트 (10개 항목) |

## 7-2. 이미지 프롬프트 구조 (prompt-image.SKILL.md 핵심)

구조: [캐릭터 토큰] + [나이/국적] + [착용 아이템 (visual_desc 삽입)] + [포즈/액션] + [배경/장소] + [조명] + [스타일/무드] + [카메라] 예시: genafeed_v1, 20s korean woman, wearing 지오다노 오프화이트 오버사이즈 셔츠 [loose fit, 7-button front, 3/4 sleeve, wide collar], black wide-leg pants, casual walking pose, 성수동 brick alley, afternoon golden hour, editorial fashion, full body shot

## 7-3. 동영상 프롬프트 구조 (prompt-video.SKILL.md 핵심)

구조: [씬 설명] + [주인공 (Gena)] + [아이템 착용 묘사] + [동작/움직임] + [카메라 무브먼트] + [배경] + [조명/무드] + [영상 스타일] 카메라 무브먼트 선택 (Nanogen 지원): pan_left, pan_right, tilt_up, tilt_down, zoom_in, zoom_out 예시: 릴스 훅 씬 - genafeed_v1 korean woman in white oversized shirt and black wide-leg pants, turning around to face camera with confident expression, slow pan right, 성수동 street background, golden hour cinematography, fashion editorial style, cinematic quality

## 7-4. 프롬프트 품질 자기검증 체크리스트

| # | 검증 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gena 캐릭터 토큰 포함 | genafeed_v1 (또는 설정된 LoRA trigger) 첫 위치 |
| 2 | 아이템 visual_desc 삽입 | items.json의 visual_desc 내용이 [] 안에 포함 |
| 3 | negative_prompt 포함 | 'different face, wrong outfit' 최소 포함 |
| 4 | 배경 장소 명시 | 추상적 배경 금지. 구체적 장소 (성수동/한남동/카페 등) |
| 5 | 조명 방향 명시 | golden hour / soft diffused light 등 구체적 조명 |
| 6 | 카메라 앵글 명시 | full body / half body / close-up 중 선택 |
| 7 | 감정 온도 일치 | plan.md의 해당 슬라이드 감정 온도와 무드 일치 |
| 8 | Nanogen config 유효 | modelId, aspectRatio 값이 Nanogen 지원 범위 내 |
| 9 | 중복 프롬프트 배제 | 같은 시리즈 내 동일 배경/포즈 2연속 금지 |
| 10 | 동영상 시 카메라 무브 명시 | Nanogen 지원 6가지 중 선택 필수 |

# 8. 동영상 전담 에이전트 (video-agent) 상세 설계

## 8-1. 핵심 도구 스택

| 도구 | 용도 | 연동 방식 |
| --- | --- | --- |
| Nanogen Kling AI v3.0 | 메인 릴스 씬 영상 생성 (Pro 모드) | POST /api/generate-video |
| Nanogen Veo (Google) | 감성 씬 / 슬로우 모션 씬 | POST /api/generate-video |
| ffmpeg (bash) | 씬 조립, BGM 삽입, 자막 레이어 | Bash tool |
| CapCut API / bash 자동화 | 최종 편집 자동화 (트랜지션) | Bash tool |

## 8-2. 릴스 제작 세부 흐름

씬 분할 기준

| 씬 | 시간 | 내용 | Nanogen 모델 | 카메라 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 씬 1 (훅) | 0~3초 | 강렬한 비주얼 + 훅 텍스트 | Kling v3.0 Pro | zoom_in |
| 씬 2 (아이템 쇼케이스) | 3~8초 | 착용 아이템 클로즈업 + 정보 | Kling v3.0 Standard | pan_right |
| 씬 3 (스타일링 무드) | 8~15초 | 전신 워킹/포즈 무드 | Veo 또는 Kling | tilt_up |
| 씬 4 (CTA) | 15~20초 | 마지막 포즈 + 저장 유도 자막 | T2I 슬라이드쇼 | static |

ffmpeg 조립 명령어 자동화

# 씬 파일 조립 ffmpeg -i scene1.mp4 -i scene2.mp4 -i scene3.mp4 -i scene4.mp4 \ -filter_complex '[0:v][1:v][2:v][3:v]concat=n=4:v=1:a=0[v]' \ -map '[v]' -c:v libx264 -preset slow -crf 18 combined.mp4 # BGM 삽입 (페이드 인/아웃) ffmpeg -i combined.mp4 -i bgm.mp3 \ -filter_complex '[1:a]afade=t=out:st=17:d=3[a]' \ -map '0:v' -map '[a]' -shortest -c:v copy final_reel.mp4

## 8-3. 모델 선택 가이드

선택 기준: 초기에는 Kling Standard로 비용 절약 (씬당 약 $0.2~0.5). 팔로워 200+ 이후 핵심 씬(훅)만 Pro 모드($1~2/씬)로 업그레이드.

| 모델 | 강점 | 약점 | 비용/씬 | 권장 씬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kling v3.0 Pro | 최고 품질, 캐릭터 일관성 우수 | 느린 생성, 높은 비용 | $1~2 | 훅 씬 |
| Kling v3.0 Standard | 균형잡힌 품질/비용 | Pro 대비 디테일 낮음 | $0.2~0.5 | 바디 씬 |
| Kling v2.6 | 안정적, 긴 영상 지원 | v3.0 대비 품질 낮음 | $0.1~0.3 | 배경/보조 씬 |
| Veo (Google) | 감성적 슬로우모션 강점 | 캐릭터 일관성 낮음 | 측정 필요 | 배경/무드 씬 |

## 8-4. video-agent 스킬 파일

| 스킬 파일 | 줄 수 상한 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| video-scene-plan.SKILL.md | 120줄 | 씬 분할 기준, 감정 곡선과 씬 매핑 |
| video-nanogen-call.SKILL.md | 150줄 | Nanogen Video API 호출 규칙, 모델 선택, 폴링 처리 |
| video-ffmpeg-assemble.SKILL.md | 100줄 | 씬 조립, BGM, 자막 삽입 ffmpeg 명령어 템플릿 |

# 9. 운영 스케줄러 에이전트 (scheduler) 상세 설계

## 9-1. 핵심 기능

| 기능 | 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 발행 예약 | QA 통과 콘텐츠를 Meta Business API로 최적 시간 예약 | 콘텐츠 완성 시 |
| 최적 시간 계산 | Instagram Insights 데이터 기반 팔로워 활성 시간대 분석 | 주 1회 업데이트 |
| 스토리 자동 공유 | 릴스/캐러셀 발행 후 스토리에 자동 공유 (10분 후) | 발행 시 자동 |
| 성과 수집 | 발행 24시간 후 조회수, 저장율, 공유수 수집 | 일 1회 |
| 피드백 루프 | 성과 데이터 → research.md 업데이트 → 다음 콘텐츠 방향 반영 | 주 1회 |
| 제휴 링크 관리 | 링크트리 아이템 링크 업데이트 (품절 아이템 대체) | 일 1회 체크 |

## 9-2. 발행 스케줄 자동 계산

초기(팔로워 13~500): 고정 시간 사용. 성장 후(500+): Insights 기반 동적 최적화.

| 콘텐츠 유형 | 초기 고정 시간 | 최적화 기준 (성장 후) | 주간 발행 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 릴스 | 평일 오전 7:30 / 저녁 8:00 | 팔로워 활성 피크 ±30분 | 5개 |
| 캐러셀 | 토요일 오전 9:00 | 저장율 높은 시간대 | 1개 |
| 스토리 | 릴스 발행 10분 후 자동 | 고정 (즉시 공유 효과) | 5회+ |

## 9-3. 성과 피드백 루프

수집 → 분석 → 반영 사이클 (주 1회) 1. 성과 수집: Instagram Insights API → performance_log.json 2. 분석: 상위 20% 콘텐츠 패턴 분석 (researcher에게 전달) 3. 반영: 상위 패턴의 콘텐츠 유형/주제/아이템 → 다음 주 기획 우선순위 반영 4. 하위 성과 콘텐츠 유형 → 스킬 파일 규칙 업데이트 (QA 기준 강화)

## 9-4. scheduler 스킬 파일

| 스킬 파일 | 줄 수 상한 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| schedule-post.SKILL.md | 100줄 | Meta API 발행 규칙, 시간 계산, 스토리 공유 자동화 |
| collect-insights.SKILL.md | 100줄 | 성과 데이터 수집 기준, performance_log.json 스키마 |
| feedback-loop.SKILL.md | 120줄 | 성과 → 기획 반영 규칙, 스킬 파일 업데이트 기준 |

# 10. QA 고도화 시스템

## 10-1. 2단계 QA 구조

| 단계 | 도구 | 검증 항목 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동 QA (1단계) | validate_slide.py | 캔버스 크기, overflow, 폰트 28px+, 색상 토큰 사용 | 즉시 자동 처리 |
| 시각 QA (2단계-A) | qa-reviewer 에이전트 | 캐릭터 일관성, 아이템 매칭, 레이아웃 | 고/중: 재생성 요청 |
| 팩트 QA (2단계-B) | qa-reviewer 에이전트 | 가격/브랜드/링크 정확성, items.json 대조 | 고: 즉시 수정 |
| 영상 QA (2단계-C) | qa-reviewer 에이전트 | 씬 연결성, 자막 가독성, BGM 볼륨 | 중: 편집 수정 |

## 10-2. 심각도별 처리 규칙

| 심각도 | 해당 이슈 | 처리 에이전트 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고 (즉시 수정) | 팩트 오류(가격/브랜드), 캐릭터 불일치, 아이템 색상 불일치, 레이아웃 오버플로우 | designer 또는 developer | 해당 슬라이드/씬 재생성 |
| 중 (직접 수정) | 헤징 누락, 구매 링크 오류, accent 초과, 자막 오타 | developer | HTML 편집 또는 재생성 |
| 저 (기록 후 전달) | 텍스트 여백 미세 조정, 색감 미세 차이 | scheduler | 다음 시리즈 개선 반영 |

## 10-3. QA 루프

고/중 이슈 0건이 될 때까지: qa-reviewer 발견 → developer/designer 수정 → qa-reviewer 재검증 반복. 최대 3회 루프 후에도 미해결 시 → 오케스트레이터에 에스컬레이션.

# 11. Claude Code 프로젝트 파일 구조

## 11-1. 전체 디렉터리 트리

gena_feed/ ├── CLAUDE.md # 오케스트레이터 메인 (라우팅, 게이팅) ├── .env # API 키 (Nanogen, Meta, 쿠팡파트너스) │ ├── agents/ │ ├── researcher.md │ ├── item-researcher.md │ ├── prompt-engineer.md │ ├── contents-marketer.md │ ├── designer.md │ ├── video-agent.md │ ├── developer.md │ ├── qa-reviewer.md │ └── scheduler.md │ ├── skills/ │ ├── research-trend.SKILL.md │ ├── research-hashtag.SKILL.md │ ├── item-research.SKILL.md │ ├── item-visual-desc.SKILL.md │ ├── prompt-image.SKILL.md │ ├── prompt-video.SKILL.md │ ├── plan-content.SKILL.md │ ├── write-copy.SKILL.md │ ├── design-visual.SKILL.md │ ├── html-slide.SKILL.md │ ├── video-nanogen-call.SKILL.md │ ├── video-ffmpeg-assemble.SKILL.md │ ├── qa-visual.SKILL.md │ ├── qa-factcheck.SKILL.md │ └── schedule-post.SKILL.md │ ├── shared/ │ ├── design-system/ │ │ ├── design-tokens.css # 색상, 폰트, 간격 CSS 변수 │ │ ├── patterns/ # 29개 레이아웃 패턴 HTML 템플릿 │ │ └── validate_slide.py # 자동 QA 스크립트 │ └── gena-master-prompt.md # Gena 캐릭터 일관성 기준 파일 │ ├── workflows/ │ ├── reels-workflow.md │ ├── carousel-workflow.md │ └── story-workflow.md │ └── content/ # 콘텐츠별 작업 폴더 └── {YYYYMMDD}_{series_name}/ ├── research.md ├── items.json ├── prompts.json ├── plan.md ├── copy.md ├── assets/ ├── slides/ ├── reels/ ├── stories/ └── qa-report.md

## 11-2. 핵심 파일 설명

| 파일 | 역할 | 업데이트 주체 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 오케스트레이터 지시서. 라우팅 규칙, 사용자 컨펌 게이트, 에이전트 스폰 규칙 | 수동 (시스템 개선 시) |
| gena-master-prompt.md | Gena 캐릭터 절대 기준값. 모든 이미지/영상 생성의 출발점 | 수동 (캐릭터 업데이트 시만) |
| design-tokens.css | 전체 색상/폰트/간격 CSS 변수. 여기서만 수정하면 전 슬라이드 반영 | 수동 (시리즈 변경 시) |
| performance_log.json | 발행된 콘텐츠 성과 데이터 누적. 피드백 루프의 기반 | scheduler 자동 |
| items.json | 콘텐츠별 실제 아이템 정보. 이미지/영상/슬라이드 생성의 공통 참조 | item-researcher 자동 |

# 12. 30일 구축 로드맵

## Week 1: 기반 인프라 구축 (가장 중요)

목표: 시스템 골격 완성 + Gena 캐릭터 일관성 시스템 확립. 이 주를 잘 설계하면 이후 자동화율 90%+.

- [ ] gena_feed/ 프로젝트 폴더 생성 + .env 설정 (Nanogen API 키)

- [ ] CLAUDE.md 작성 (오케스트레이터 라우팅 규칙)

- [ ] gena-master-prompt.md 작성 (Gena 캐릭터 절대 기준값)

- [ ] Gena LoRA 학습 (SD) 또는 Midjourney --cref URL 고정

- [ ] shared/design-system/ 세팅 (design-tokens.css, 29개 패턴 초안)

- [ ] 에이전트 파일 9개 초안 작성

- [ ] 스킬 파일 15개 초안 작성 (각 150줄 이내)

- [ ] Nanogen API 연결 테스트 (이미지 1장 생성 성공 확인)

## Week 2: 캐러셀 파이프라인 완성

- [ ] researcher + item-researcher 에이전트 실전 테스트

- [ ] prompt-engineer 프롬프트 품질 검증 (10개 체크리스트 통과율 확인)

- [ ] Nanogen Outfit Swap 테스트 (Gena + 실제 아이템 이미지)

- [ ] developer HTML 슬라이드 조립 + PNG 추출 자동화

- [ ] qa-reviewer + validate_slide.py 연동

- [ ] 첫 캐러셀 완성 (6~8장) → 발행

## Week 3: 릴스 파이프라인 완성

- [ ] video-agent 에이전트 + Nanogen Video API 연동

- [ ] ffmpeg 씬 조립 자동화 스크립트 완성

- [ ] 첫 릴스 완성 (훅 방식: 옵션 A 빠른 제작) → 발행

- [ ] 성과 데이터 수집 확인 (Insights API)

## Week 4: 스케줄러 + 전체 통합 테스트

- [ ] scheduler 에이전트 Meta API 발행 예약 자동화

- [ ] 성과 피드백 루프 1회 실행 (수집 → 분석 → 반영)

- [ ] 전체 파이프라인 통합 테스트 (릴스+캐러셀+스토리 동시 제작)

- [ ] QA 루프 3회 이내 고/중 이슈 0건 달성 확인

- [ ] 비용 최적화 (불필요한 API 호출 제거, 캐싱 전략)

# 시스템 요약

이 시스템이 완전히 구축되면: ▸ 주간 릴스 5개 + 캐러셀 1개 + 스토리 5회를 하루 1~2시간 투입으로 자동 생성 ▸ Gena 캐릭터 일관성 100% 유지 (LoRA + 마스터 프롬프트 + QA 3중 보호) ▸ 실제 구매 가능 아이템을 Gena가 착용한 고퀄리티 이미지 자동 생성 ▸ 성과 데이터가 다음 콘텐츠에 자동 반영되는 자기 성장 시스템